Nombre:  AI Customer Operations BI

Problema de negocio

Una empresa atiende clientes mediante canales digitales.

La empresa quiere responder preguntas como:

- ¿Cuántas conversaciones recibe diariamente?

- ¿Qué canal trae más clientes?

- ¿Dónde abandonan el proceso?

- ¿Qué intenciones generan más errores?

- ¿Qué tan buenos son los datos recolectados?

- ¿Qué KPIs debe revisar la gerencia?

- ¿Qué preguntas puede responder un copiloto analítico?

🏗️ Arquitectura final

Datos simulados (CSV)

        ↓

Python ETL

        ↓

SQL Server (Data Warehouse)

        ↓

Power BI (Dashboard)

        ↓

Copiloto Analítico (Streamlit + IA)

📅 Fases del proyecto

FASE 0: Diseño del negocio (Semana 1)

Aprenderás:

- Pensamiento analítico

- Diseño de requerimientos

- KPIs

- Casos de uso

FASE 1: Diseño del Data Warehouse

Aprenderás:

- Modelo estrella

- Tablas de hechos

- Tablas dimensión

- Relaciones

FASE 2: SQL Server

Aprenderás:

- CREATE TABLE

- JOIN

- GROUP BY

- CASE WHEN

- CTE

- ROW_NUMBER

- LAG

- LEAD

- Vistas

- Consultas de KPIs

FASE 3: Python ETL

Aprenderás:

- Pandas

- Limpieza de datos

- Validaciones

- Nulos

- Duplicados

- Calidad de datos

- Conexión Python-SQL

FASE 4: Power BI

Aprenderás:

- Power Query

- Modelo estrella

- Relaciones

- DAX

- KPIs

- Storytelling

FASE 5: Copiloto analítico

Aprenderás:

- Streamlit

- IA aplicada a negocios

- Ingeniería de prompts

- Respuestas controladas

FASE 6: Portafolio profesional

Aprenderás:

- GitHub

- README

- Documentación

- Cómo vender tu proyecto

| Fase | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| ✅ FASE 0 | Completada | Diseño del negocio, KPIs y casos de uso. |
| ✅ FASE 1 | Completada | Modelo estrella y arquitectura del Data Warehouse. |
| ✅ FASE 2 | Completada | SQL Server: tablas, dimensiones y modelo físico. Más adelante volveremos para consultas avanzadas (CTE, LAG, LEAD, etc.) cuando ya tengamos datos cargados. |
| 🔄 FASE 3 | En progreso | Generación de datos + ETL + carga a SQL Server. |
| ⏳ FASE 4 | Pendiente | Dashboard en Power BI. |
| ⏳ FASE 5 | Pendiente | Copiloto analítico con Streamlit. |
| ⏳ FASE 6 | Pendiente | GitHub, README, documentación y CV. |